需求文档

1. 需求背景

1.1 当前现状

目前公司在面试前需要针对不同岗位对候选人进行测评，测评内容包括文字、问卷调查、图片、PSD文件、3D素材等。

当前测评流程主要依赖HR通过微信、BOSS等方式与候选人沟通：

- HR根据候选人的应聘岗位整理测评内容；

- HR手动将测评要求发送给候选人；

- 候选人通过微信、邮件或其他方式提交文字答案和作品文件；

- HR手动接收、整理和保存候选人的测评资料；

- HR再将测评内容转发给对应部门进行评估；

- 部门评估完成后，再将结果反馈给HR。

相同岗位的测评内容通常是固定的，但不同岗位使用的测评内容不同。例如：

- 作者岗位：命题写作、内容改写、问卷调查；

- 平面设计岗位：设计任务、图片上传、PSD源文件上传、设计说明；

- 3D设计岗位：作品说明、渲染图、3D源文件上传；

- 其他岗位：根据岗位要求配置对应测评内容。

- 整个流程高度依赖人工沟通和文件整理，缺少统一的测评入口、提交入口和数据留存方式

1.2 存在问题

问题一：人才测评分散，缺少统一管理

- 目前不同岗位的测评内容需要 HR 手动整理和发送：

- 1.测评题目分散在 Word、Excel、微信或其他文档中；

- 2.不同 HR 可能使用不同版本的测评内容；

- 3.相同岗位的测评标准不统一；

- 4.修改测评内容后，无法确认 HR 使用的具体版本；

- 5.已经发送给候选人的测评内容无法有效留存。

- 容易出现测评内容错发、漏发、版本不一致等问题。

问题二：候选人提交方式不统一

- 候选人可能通过不同方式提交测评：

- 微信发送文字答案；

- 微信发送图片或作品文件；

- 邮件发送 PSD、3D 文件；

- BOSS 或其他招聘渠道发送测评结果；

- 通过压缩包提交多个文件。

- 不同渠道提交会导致资料分散，HR 需要手动下载、整理和匹配，容易出现：

- 文件遗漏；

- 文件重复；

- 文件无法打开；

- 候选人和文件匹配错误；

- 文字答案和附件分开保存；

- 无法确认候选人是否已经完整提交。

问题三：测评状态无法及时掌握

- HR 无法快速查看候选人的测评进度：

- 哪些候选人还没有收到测评；

- 哪些候选人已经打开测评；

- 哪些候选人正在完成；

- 哪些候选人已经提交；

- 哪些候选人已经逾期；

- 哪些测评已经交给部门评估。

- 目前主要依靠 HR 通过微信询问候选人，管理效率较低。

问题四：部门评估流程不统一

- 候选人提交测评后，HR 还需要手动将文件发送给对应部门：

- 不同部门接收测评的方式不同；

- 评估材料可能散落在群聊、邮件和本地文件夹中；

- 部门评估意见缺少统一记录；

- 多人评估时难以汇总评分；

- HR 无法快速查看最终评估结果。

问题五：候选人资料无法统一留存

- 目前候选人的测评资料主要依赖个人文件夹、Excel 或聊天记录保存：

- 无法按照候选人姓名和招聘岗位统一查询；

- 同一候选人多次应聘时容易产生重复记录；

- 候选人资料交接时容易丢失；

- HR 离职或岗位调整后，历史资料不易追溯；

- 无法完整记录测评版本、提交时间和评估过程。

2.需求目标

1.建立统一的岗位测评平台

2.建立候选人专属测评链接

3.实现候选人在线完成和提交

4.实现 HR 实时查看测评状态

5.实现部门在线评估

6.实现候选人资料统一留存

3.背景信息

- 主要使用人群：主要使用人群为招聘团队及各业务部门负责人

4. 功能范围

本期包含

- HR 录入候选人并选择招聘岗位。

- 系统根据岗位加载固定测评模板。

- HR 生成并复制候选人专属测评链接。

- 候选人通过链接查看测评内容。

- 测评采用表单形式，文件图片等需要候选人自己上传。

- 候选人提交后，管理端自动更新状态并提醒 HR。

- HR 查看测评结果，并分配（自动，支持分配多个部门）给对应部门评估。

- 支持按候选人姓名和招聘岗位留存测评记录。

不包含

- 不支持 PSD 在线编辑。

- 不保证所有 3D 文件在线预览。

- 不自动读取 HR 个人微信聊天记录。

- 不包含复杂 AI 自动评分。

- 不包含与 BOSS、微信等平台的深度系统集成。

5. 错误事项

口径名称规则

- 候选人测评任务由以下信息组成：

- 候选人姓名 + 招聘岗位 + 测评任务编号

- 示例：张三-平面设计师-TEST202608220001

风险

- 候选人姓名可能重复，不能只使用姓名识别任务（添加手机号）。

- 同一候选人可能应聘多个岗位，需要分别建立测评任务。

- 测评链接被转发后，可能被其他人访问。

- 候选人提交后如果允许修改（提交后不允许修改），可能影响部门评估结果。

- PSD、3D 文件较大，可能出现上传失败或超出存储限制。

- 候选人未完成测评但链接已过期，需要支持延期或重新发送。

因此采用以下规则

- 每个测评任务生成唯一任务编号。

- 每个测评任务生成独立的随机链接。

- 测评链接设置有效期，可撤回和重新发送。

- 候选人提交后默认不可修改。

- 已发送的测评固定使用创建时的模板版本。

- 文件上传完成后才允许提交。

- 所有发送、打开、保存、提交和评估操作保留日志。

规则说明

| 场景 | 处理规则 |
| --- | --- |
| 候选人未提交 | 状态为“进行中” |
| 候选人完成并提交 | 状态变为“已提交” |
| 超过截止时间未提交 | 状态变为“已过期” |
| HR 撤回测评 | 候选人无法继续访问 |
| 候选人需要修改 | HR 可退回修改，并保留原提交记录 |
| 模板内容发生修改 | 不影响已发送的测评任务 |
| 文件上传失败 | 不允许提交，提示重新上传 |

6. 数据同步方案

触发方式

- 本系统第一期采用平台内部数据实时更新，不依赖外部招聘平台同步。

- 触发事件包括：

- 创建测评任务；

- 发送测评链接；

- 候选人打开链接；

- 候选人保存草稿；

- 候选人提交测评；

- HR 分配（自动分配，支持分配多部门）部门评估；

- 部门提交评估结果；

- HR 撤回或延期测评。

状态同步

- 候选人完成提交后：

- 候选人提交

- → 保存答案和文件

- → 更新测评任务状态

- → 管理端显示“已提交”

- → 提醒负责 HR

- 部门评估完成后：

- 部门提交评估

- → 更新评估状态

- → 管理端显示评估结果

- → HR 完成归档

主键方案

- 使用测评任务 ID 作为主键，关联以下数据：

- 测评任务 ID

- ├── 候选人信息

- ├── 招聘岗位

- ├── 负责 HR

- ├── 测评模板版本

- ├── 答案

- ├── 上传文件

- └── 评估结果

7. 实体描述

- 用户：用于保存 HR、部门评估人员和管理员信息，包括用户 ID、姓名、部门、角色和账号状态。

- 候选人：用于保存候选人的基本信息，包括候选人 ID、姓名、手机号、邮箱和来源。

- 应聘记录：用于记录候选人本次应聘的岗位、负责 HR、评估部门和应聘状态。

- 岗位：用于保存招聘岗位信息，包括岗位名称、所属部门、默认评估部门和岗位状态。

- 测评模版：用于定义某个岗位需要测评的内容，包括测评说明、题目、问卷和文件要求。

- 测评模板版本：用于保存模板发布时的版本内容，确保已发送测评使用的内容保持不变。

- 测评任务：用于记录某个候选人的一次具体测评，包括任务编号、链接、模板版本、截止时间和当前状态。

- 答案：用于保存候选人的文字答案、问卷答案、草稿版本和最终提交版本。

- 测评文件：用于保存候选人上传的图片、PSD、3D 文件及其他附件信息。

- 评估记录：用于保存部门评估人员的评分、意见和最终结论。

- 操作日志：用于记录发送、打开、保存、提交、查看、下载和评估等操作。

8. 功能设计

账号与权限

- HR 登录管理端；

- 普通 HR 查看自己负责的候选人；

- HR 主管查看团队候选人（保留）；

- 部门评估人员查看分配给自己的测评；

- 候选人只能访问自己的专属测评页面。

岗位与模板

- 创建和维护招聘岗位；

- 为岗位绑定默认测评模板；

- 题目由表单形式体现，需要图片、文件等需自行上传；

- 设置必填项、文件格式和大小限制；

- 支持模板修改、复制和版本管理。

测评任务

- 录入候选人；

- 选择招聘岗位；

- 自动加载岗位模板；

- 生成专属测评链接；

- 复制、发送、撤回和延期链接；

- 查看测评状态和提交记录。

候选人测评

- 查看测评说明；

- 填写文字答案；

- 完成表单；

- 上传图片、PSD、3D 文件；

- 自动保存草稿；

- 提交测评。

结果评估

- HR 查看候选人答案和附件；

- 分配部门或评估人员；

- 提交通过、不通过或储备结论；（不通过说明具体原因）

- HR 查看并归档结果。

9.页面设计

HR 管理端页面

候选人列表

展示以下字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 候选人姓名 | 候选人名称 |
| 招聘岗位 | 本次应聘岗位 |
| 负责 HR | 当前负责人 |
| 测评状态 | 当前测评进度 |
| 提交时间 | 候选人提交时间 |
| 操作 | 查看、复制链接、分配评估 |

新建测评任务

填写：

- 候选人姓名；

- 招聘岗位；

- 截止时间；

- 评估部门；

- 测评模板。

测评详情

展示：

- 候选人信息；

- 招聘岗位；

- 测评模板版本；

- 测评链接；

- 当前状态；

- 答案和附件；

- 部门评估结果；

- 操作日志。

候选人用户端页面

展示：

- 公司名称；

- 候选人姓名；

- 招聘岗位；

- 测评说明；

- 测评表单；

- 文件上传区域；

- 保存草稿按钮；

- 提交测评按钮。

部门评估页面

展示：

- 候选人基本信息；

- 招聘岗位；

- 测评答案；

- 上传文件；

- 评估结论（不通过说明原因）。

10. 测评流程

管理端流程

创建候选人

↓

选择招聘岗位

↓

加载测评模板

↓

生成专属测评链接

↓

HR复制并发送链接

↓

查看候选人测评状态

↓

查看提交内容

↓

分配部门评估

↓

查看评估结果

↓

完成归档

候选人流程

打开专属链接

↓

查看测评说明

↓

填写表单

↓

上传测评文件

↓

保存草稿

↓

确认提交

↓

显示提交成功

部门评估流程

接收评估任务

↓

查看答案和文件

↓

填写评估结果通过/不通过/储备（不通过说明原因）

↓

提交评估结论

↓

HR查看并归档